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本溪市未完成治理任务环保督察整改
任务完成情况公开公示（《整改措施清单》第26项整改任务整改结果公示）

一、整改任务
任务26：督查发现，本溪市部分非煤矿山企业主体责任落实不到位，重开发轻保护，有关部门对矿山地质环境恢复与综合治理工作推进缓慢。《本溪市矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018-2022年）》要求，2020年底前应完成政策性关闭、废弃矿山恢复治理面积6365亩，但本溪市仅完成4317亩。
    二、整改目标
修编《本溪市矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018-2022年）》,并完成299.61亩政策性关闭、废弃矿山治理任务。
三、整改措施
   （一）2021年12月，按照辽宁省自然资源厅工作部署，我局委托辽宁省第八地质大队有限责任公司对《本溪市矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018-2022年)》进行了修编。针对2018-2020年本溪市6365亩治理任务中规划中不可实施的项目做了调出处理，以保证完成闭坑矿山治理任务。
（二）按照《辽宁省矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018-2022年)》要求，省自然资源厅确定2018-2020年本溪市未完成的治理任务为299.61亩，市自然资源局将任务分解到本溪县、明山区、溪湖区及高新区4个县（区）。主要建设内容包括危岩清理、土石方工程、平整工程、客土工程、栽植工程及养护工程等内容。工程治理侧重于项目区植被恢复及部分耕地复垦，进行地质环境治理与地质灾害隐患治理，建立相应的水土保持相关工程与设施。
四、整改主要工作及具体成效
（一）主要工作：市自然资源局将299.61亩恢复治理整改任务分解到本溪县、明山区、溪湖区、高新区。2022年6月30日前，经第三方技术单位复核，承担整改任务的4个县（区）均按期完成了治理任务，实际完成治理面积为310.32亩（本溪县138.3亩、明山区59.19亩、溪湖区完42亩、高新区70.83亩）。2022年8月16日，在本溪市自然资源局网站完成整改任务公开公示，8月22日公示期满无异议。2022年10月，完成了闭坑矿山治理恢复市级验收，2022年11月，完成了省级验收。
（二）具体成效：生态环境保护督察整改项目的实施，有效遏制了矿区及周边生态环境的恶化，矿山地质灾害隐患、土地破坏、水土流失得到有效预防和控制；空气质量得到改善；植被重建，不仅提高了植被覆盖率，还起到很好的涵养水源、保持水土、调节气候和净化大气的作用，增强了抗御自然灾害的能力，提高了生态环境质量和人居环境质量，具有明显的生态环境效益。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式，向本溪市生态环境保护督察和整改工作领导小组办公室反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
公示时间：2023年8月8日至2022年8月14日
受理部门：本溪市生态环境保护督察和整改工作领导小组办公室
电    话：024-44871530
邮寄地址：本溪市明山区胜利路99号
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